PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP)

Projekttitel:	Round Robin GUI Java
Projektnummer:	1
ProjektmanagerIn:	Philipp Will
Aktuelles Datum:	29.04.24

PSP-Code	Teilaufgabe (TA) Arbeitspaket (AP)	V[1]	M	I	E	Fertigstellung (Soll)	Fertigstellung (Ist)
1.	Robin Algorithmus	PW	PW	PW	PW	28.04.24	27.04.24
1.1	Algorithmus	PW	PW	PW	PW	23.04.24	22.04.24
1.2	Algorithmus testen	PW	PW	PW	PW	24.04.24	23.04.24
1.3	Dokumentation	PW	PW	PW	PW	25.04.24	24.04.24

2.	Benutzeroberfläche	PW	PW	PW	PW	05.05.24	29.04.24
2.1	Prozessinfo	PW	PW	PW	PW	29.04.24	27.04.24
2.2	Prozessqueue	PW	PW	PW	PW	30.04.24	27.04.24
2.3	Prozessablauf	PW	PW	PW	PW	01.05.24	27.04.24
2.4	Prozessstartbars	PW	PW	PW	PW	02.05.24	27.04.24
2.5	Testing	PW	PW	PW	PW	03.05.24	27.04.24
2.6	Dokumentation	PW	PW	PW	PW	04.05.24	27.04.24
[1] V = Verantwortung, M = Mitarbeit, I = Information, E = Entscheidung (Abnahme)